# POC AIR-RIA: AI-Ondersteuning voor Regelgevingsimpactanalyse

“AVSA 24 – Proof of Concept”

Opgesteld door Universiteit Hasselt op

24/11/2025

## Synopsis

- Projecttitel: POC AIR-IA: AI-Ondersteuning voor Regelgevingsimpactanalyse

- Kader: AVSA 24 – Proof of Concept

- Thema: Ondersteuning van regelgevingsimpactanalyses (RIA/AIR)

- Looptijd: (onder voorbehoud van goedkeuring door Inspectie van Financiën) Begin: 15 december 2025 – Eind: 15 juni 2026

- Opdrachtgever / organisatie: Federale Overheidsdienst (FOD) Beleid en Ondersteuning (BOSA)

- Opdrachtnemer: Universiteit Hasselt (UHasselt)

- Karakter van de opdracht: Toegepast onderzoek met academische insteek

Output: Functionerende (web)toepassing met ‘user interface’ die kan worden doorgezet naar implementatie en die tevens geleidelijke uitbreidingen en verbeteringen toelaat.

## Context en doelstelling

  - Context

Regelgevingsimpactanalyse (RIA) is een centraal instrument voor 'Better Regulation' en in het bijzonder voor het ‘evidence-informed’ karakter van beleidsvoering. Het doel is om beleidskeuzes te documenteren, te vergelijken en te baseren op data en feitelijke onderbouwing. De RIA is een formulier dat de facto verplicht is om een dossier aan de Ministerraad voor te leggen.

In de praktijk worstelen federale ambtenaren echter met de implementatie. De voornaamste knelpunten zijn:

- Tijdsdruk: Hoge werkdruk leidt tot overhaaste analyses.

- Data en kennis: Een gebrek aan direct beschikbare, relevante data en methodologische kennis.

- Complexiteit: De institutionele complexiteit en de veelheid aan te analyseren domeinen.

Hierdoor blijven veel RIA’s onvolledig, te laat opgemaakt, of baseren ze zich op generieke stellingen zonder concrete data.

Artificiële Intelligentie (AI) wordt gezien als een hefboom voor een 'nieuwe generatie RIA': sneller, methodologisch robuuster en met meer evidence-based onderbouwing van regelgevingsinitiatieven. Dit project bouwt voort op eerdere inzichten rond een 'Assistant RIA-IA' en het gebruik van AI voor impactclassificatie.

Deze opdrachtbrief wordt opgesteld in het kader van het raamcontract AVSA 24 voor de ondersteuning van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) bij het evalueren van de kosten en de impact van regelgeving, zoals omschreven in het bestek nr. AVSA 24 (punt 12: “Beschrijving van de te presteren diensten”). Binnen deze raamovereenkomst positioneert deze POC AIR-RIA zich als een tijdelijke, onderzoeksgerichte deelopdracht die specifiek focust op het ontwikkelen en testen van een AI-ondersteunde werkwijze voor regelgevingsimpactanalyse (RIA/AIR), met behoud van de “human-in-the-loop” verantwoordelijkheid bij de ambtenaar. De in deze opdrachtbrief beschreven scope, werkpakketten, deliverables en planning concretiseren de in AVSA 24 voorziene ondersteuning bij ex ante-evaluaties van (ontwerp)regelgevingen en de verdere professionalisering van evidence-based beleidsvoorbereiding.

  - Doelstelling van het project

De algemene doelstelling van deze Proof of Concept (POC) is het ontwikkelen en valideren van een AI-gedreven instrument dat federale ambtenaren assisteert bij het opstellen van RIA's. De (web-based) tool moet helpen om de initiële analysefase te versnellen en de evidence-based onderbouwing te versterken.

De specifieke doelstellingen zijn:

- Analyse van de bestaande AI instrumenten en machine learning benaderingen om RIAs te onderbouwen(o.a. observatorium voor AI en nieuwe digitale technologieën – FOD BOSA, OESO: https://www.oecd.org/en/publications/governing-with-artificial-intelligence_795de142-en.html)

- Het ontwerpen en valideren van een 'Human-in-the-loop' (HITL) proces, inclusief guardrails, logging (bv. gemaakte keuzes tussen opties, tijdsmeting snelheid keuze, etc.) en verplichte validatiestappen (bv. opties voorleggen, goedkeuringen vragen, vragen omtrent keuzes, leesverificatie op basis van vragen, etc.), waarbij de ambtenaar eindverantwoordelijke blijft.

- Het ontwikkelen van een functioneel prototype dat ontwerpen van impactanalyses kan genereren en ondersteunen op basis van suggesties (positief, negatief, onvoldoende data) en onderbouwingen kan suggereren.

- De tool moet kunnen vertrekken van zowel vaag omschreven conceptuele ideeën ('politieke intenties’ zoals bvb. vervat in een beleidsnota) als van volledig uitgewerkte ontwerp regelgeving.

- Het integreren van 'historische data' door het ontsluiten van reeds internationaal en nationaal  uitgevoerde RIA's en (indien beschikbaar) data over werkelijke impact via een RAG-pijplijn (oa. studies, OpenData bronnen, rapporten, databanken,…, en een bronnen repertorium voor de specifieke thematieken vervat in een RIA bvb. armoede, milieu, enz.).

- Het evalueren van de bruikbaarheid en de waargenomen kwaliteit van de output in een testfase met federale ambtenaren.

## Scope en afbakening

  - Inhoudelijke scope

- Ondersteunde aspecten:

  - Genereren van een eerste analyse en suggesties voor impact op specifieke domeinen (bv. KMO's, milieu, armoede).

  - Aanreiken van bewijsvoering en bronnen door het ophalen van vergelijkbare (historische) dossiers.

  - Ondersteunen van de 'human-in-the-loop' workflow en het monitoren van gebruikersinteracties (bv. 'controle op niet klakkeloos overnemen').

- Types regelgeving: De POC zal zich richten op voorontwerpen van wet en de bijhorende beleidsnota's.

- Deelnemende administraties: De ontwikkeling gebeurt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever (FOD BOSA) en wordt getest door een selecte groep ambtenaren uit 1-2 pilootdiensten en leden van het impactanalysecomité.

  - Aspecten die niet worden opgenomen

- Geen volledige automatisering: De tool is een assistent; de ambtenaar blijft eindverantwoordelijke.

- Geen productie-omgeving: Dit is een stand-alone POC, geen volledig geïntegreerde, schaalbare toepassing.

- Geen diepgaande SKM-analyse: Een gedetailleerde doorrekening volgens het Standaardkostenmodel (SKM) is geen prioriteit voor deze POC.

- Beperkte databronnen: De POC zal werken met een afgebakende set van historische RIA's en documenten.

## Aanpak en werkpakketten

  - Globale aanpak

De aanpak is onderzoeksgedreven en iteratief. We combineren beleidsanalyse (van de huidige RIA-praktijk) met de technische ontwikkeling van het prototype en continue gebruikerstesten (HITL). De werkpakketten volgen de structuur van de voorgestelde milestones.

Het is bovendien van belang te benadrukken dat de voorgestelde AI-ondersteuningsmodule deel uitmaakt van een bredere AI-gedreven architectuur, die voortbouwt op een reeds ontwikkeld AI-algoritme dat administratieve lasten in wetgeving detecteert. De AI-RIA-module vormt daarbij een bouwsteen in een integrale aanpak die beoogt een regeldruk- en nalevingssimulatiemodel te ontwikkelen op basis van digital twins van ondernemingen in de Belgische economie.

  - Werkpakketten / fases

- WP1 – Analyse en ontwerp (basis voor Milestone 1)

  - Doel: Vastleggen van de functionele vereisten en het technische ontwerp.

  - Kernactiviteiten: Analyse huidige praktijk en instrumenten, definiëren databronnen, opzetten basisinfrastructuur, functioneel ontwerp HITL-guardrails.

  - Tussentijdse resultaten: D1 (behoefte- en contextnota), D2 (functioneel concept).

- WP2 – Ontwikkeling POC (Milestones 1 & 2: HITL & RAG)

  - Doel: Iteratief bouwen van de functionele POC.

  - Kernactiviteiten (Milestone 1): Data ingestion (voor alle RIA thematieken), integratie bestaande instrumenten en bestaande AI administratieve lastenmodule, basis LLM-prompts, HITL process enactment & user log building, basis UI.

  - Kernactiviteiten (Milestone 2): Ontwikkelen RAG-pijplijn (semantic search met specifieke vector database), impact summarization.

  - Tussentijdse resultaten: D3 (Werkend proof of concept - betaversie).

- WP3 – Testen met pilootcases

  - Doel: Valideren van de POC en verzamelen van gebruikersfeedback.

  - Kernactiviteiten: Onboarding piloot-ambtenaren, uitvoeren testsessies (2-3 cases), vergelijkende studie, verzamelen feedback.

  - Tussentijdse resultaten: D4 (Testrapport).

- WP4 – Evaluatie en aanbevelingen (incl. Milestone 3: Excellence)

  - Doel: Evalueren van de POC en formuleren van aanbevelingen.

  - Kernactiviteiten: Finale analyse testresultaten (basis voor Milestone 3), opstellen eindrapport en gebruikershandleiding, voorbereiden eindpresentatie. Overdracht van broncode en ontwikkelde module.

  - Tussentijdse resultaten: D5 (gebruikersleidraad), D6 (eindrapport).

## Deliverables (verwachte resultaten)

| ID | Deliverable | Omschrijving | Vorm | Timing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Behoefte- en contextnota | Analyse van de RIA-praktijk, knelpunten en databronnen. | Nota | Maand 1 |
| D2 | Functioneel concept | Beschrijving van de beoogde AI-ondersteuning, architectuur en HITL-proces. | Nota | Maand 2 |
| D3 | Werkend proof of concept | Een stand-alone webtoepassing (demo-omgeving) die de kernfuncties demonstreert. | Prototype | Maand 4 |
| D4 | Testrapport | Samenvatting van de feedback, gebruikerslogs en validatieresultaten van de piloottesters. | Rapport | Maand 5 |
| D5 | Gebruikersleidraad | Beknopte handleiding voor ambtenaren over het gebruik van de tool en de HITL-filosofie. | Nota | Maand 6 |
| D6 | Eindrapport + overdracht werkend proof of concept (herbruikbaar, schaalbaar) | Een stand-alone webtoepassing (demo-omgeving) die de kernfuncties demonstreert. Evaluatie van de POC, 'lessons learned' en aanbevelingen voor verdere uitrol. | Rapport + Presentatie | Maand 6 |

- Planning (6 maanden)

|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1 | Analyse & ontwerp | Ontwerp & D1/D2 |  |  |  |  |
| WP2 | Start ontwikkeling (M1) | Ontwikkeling (M1/M2) | Ontwikkeling (M2) | Afronding ontw. / D3 |  |  |
| WP3 |  |  |  | Start testen | Testen & validatie / D4 |  |
| WP4 |  |  |  |  | Start evaluatie (M3) | Evaluatie & rapportage / D5, D6 |
| Mijlpalen | Kick-off | Tussen-tijdse review 1 |  | Tussen-tijdse review 2 (Demo D3) |  | Slot-moment |

- Projectorganisatie en betrokken personen

  - Opdrachtnemer – Universiteit Hasselt

- Projectleider (Senior): Eindverantwoordelijke, planning, budget, contactpersoon, kwaliteitsbewaking.

- Academische Experts (Senior): Inhoudelijke sturing (RIA, AI, beleidsanalyse), validatie van de methodologie.

- Onderzoekers / Analisten (Junior): Technische ontwikkeling (back-end, front-end), data-analyse, opstellen van rapporten, ondersteuning van testsessies.

  - Opdrachtgever en stakeholders

- Contactpersoon Opdrachtgever (FOD BOSA): Jean-Charles Quertinmont. Verantwoordelijk voor dagelijkse opvolging, validatie van deliverables, en facilitatie van contacten. Manu Breynaert, domein manager administratieve vereenvoudiging als sponsor.

- Pilootdiensten / Testers: 3-5 ambtenaren van 1-2 FOD's die actief betrokken zijn bij het opstellen van RIA's (leden van het Impactanalysecomité) en deelnemen aan WP3. Een lid van de AI4Belgium team (Adrien Poels).

- (Geen formele stuurgroep voorzien; strategische bijsturing gebeurt tijdens de tussentijdse opvolgvergaderingen met de contactpersoon).

- Overleg- en communicatiestructuur

  - Overleg met opdrachtgever

- Kick-offvergadering (Maand 1)

  - Doel: Definitieve afstemming scope, planning, en werkafspraken.

- Tussentijdse opvolgvergaderingen (Maandelijks)

  - Doel: Voortgang bespreken, knelpunten identificeren, tussentijdse resultaten (bv. WP2 Sprints) afstemmen.

- Eindvergadering / Slotpresentatie (Maand 6)

  - Doel: Presentatie van D3 (POC-demo) en D6 (Eindrapport), bespreking van aanbevelingen en vervolgstappen.

  - Communicatiekanalen

- Operationele communicatie verloopt via e-mail en online vergadertools.

- Documenten en verslagen worden gedeeld via een centrale, afgesproken opslaglocatie.

- UHasselt stelt na elke formele vergadering een beknopt verslag op en verspreidt dit binnen de 5 werkdagen.

- Personeel

## Onderstaande profielen beantwoorden aan de vereisten uit het bestek en zullen ondersteuning bieden bij het uitvoeren van deze opdrachtbrief.

| ## Profiel | ## Personeel |
| --- | --- |
| ## Senior | ## Theo Jans ## Tom Vandersteegen |
| ## Junior | ## Frank Vanhoenshoven ## Jolien Holsteyns ## Cato Thommis ## Ulrike Uitdebroeks |

- Budget

Het voorgestelde budget is gebaseerd op de geraamde inzet van personeel van de Universiteit Hasselt, uitgedrukt in mandagen (7,6 uur/dag).

- Tarief Senior (Projectleider, Expert): € 126,61 / uur (€ 962,24 / dag)

- Tarief Junior (Onderzoeker, Ontwikkelaar): € 82,57 / uur (€ 627,53 / dag)

| Rol / Werkpakket | Inzet (Mandagen) | Tarief/dag | Totaal |
| --- | --- | --- | --- |
| Senior (Projectleiding, Expertise, Validatie) |  |  |  |
| WP1: Analyse en ontwerp | 3 | € 962,24 | € 2.886,72 |
| WP2: Ontwikkeling (Sturing & QA) | 7 | € 962,24 | € 6.735,68 |
| WP3: Testen (Begeleiding & analyse) | 3 | € 962,24 | € 2.886,72 |
| WP4: Evaluatie & rapportage | 6 | € 962,24 | € 5.773,44 |
| Projectmanagement (Continu) | 6 | € 962,24 | € 5.773,44 |
| Subtotaal Senior | 25 dagen |  | € 24.056,00 |
| Junior (Onderzoek, Ontwikkeling, Analyse) |  |  |  |
| WP1: Analyse en ontwerp | 6 | € 627,53 | € 3.765,18 |
| WP2: Ontwikkeling POC (Back/Front-end, data, zie punt 3.2) | 45 | € 627,53 | € 28.238,85 |
| WP3: Testen (Uitvoering & dataverzameling) | 10 | € 627,53 | € 6.275,30 |
| WP4: Evaluatie & rapportage | 12 | € 627,53 | € 7.530,36 |
| Subtotaal Junior | 73 dagen |  | € 45.809,69 |
| TOTAAL (excl. BTW) | 98 mandagen |  | € 69.865,69 |
| TOTAAL (incl. 21% BTW) |  |  | € 84.537,48 |

- Evaluatie en vervolg

  - Succescriteria

De evaluatie van de Proof of Concept zal gebeuren op basis van de volgende succescriteria:

- Validiteit (Impact): De door de tool gesuggereerde impact (Positief/Negatief/Onvoldoende) komt in >70% van de testgevallen overeen met de 'werkelijkheid' (gedefinieerd als een ex-post evaluatie of een gevalideerde historische RIA).

- Validiteit (Redenering): De voorgestelde redeneringen en onderbouwingen worden door domeinexperten (de piloottesters) als 'nuttig' en 'relevant' beoordeeld.

- Retrieval: De tool is aantoonbaar in staat om gelijkaardige, relevante wetsvoorstellen of RIA's uit het verleden op te zoeken en te presenteren.

- HITL-afdwang: De stand-alone tool dwingt de 'human-in-the-loop' af. Het systeem levert suggesties, geen eindproduct, en stimuleert actieve validatie door de ambtenaar.

- Monitoring: De tool demonstreert de mogelijkheid om 'klakkeloos overnemen' (copy-paste) te monitoren via de user logs.

- Gebruikersacceptatie: De piloottesters geven aan de tool als een duidelijke meerwaarde te ervaren t.o.v. het huidige, manuele proces.

- Transparantie: De tool levert aantoonbaar transparante bronvermeldingen (RAG) voor de suggesties die het genereert.

- Beknoptheid: De output is 'to the point' (bv. streefdoel van max. 500 woorden per domein) om de bruikbaarheid voor de ambtenaar te maximaliseren.

  - Evaluatiemethodiek

- Verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve feedback via de gebruikerstesten (WP3).

- Uitvoeren van een vergelijkende studie tussen de POC-output en de manueel opgestelde (historische) RIA's.

- Analyse van de user logs (m.b.t. HITL-afdwang en monitoring).

  - Mogelijke vervolgstappen

Na een positieve evaluatie zijn mogelijke vervolgstappen:

- Opschaling van de tool naar een productieklare omgeving.

- Verdere training van de modellen op basis van een uitgebreider corpus van RIA's en ex-post data.

- Integratie van de POC-module in bredere 'Better Regulation'-platformen.

| Namens de opdrachtnemer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prof. Dr. Bernard Vanheusden Rector Universiteit Hasselt |  |  |